Minuta reunión 30/06

Se acordaron las relaciones y roles entre los dos IFTS: el IFTS 2 es cliente, con Matías como principal referente, y el IFTS 29 con  3 grupos de desarrollo, a modo de licitación (PP4). El objetivo es el desarrollo/mejora de la web institucional.

Se consensuó este cronograma tentativo de reuniones:

- Semana 2. Primera reunión con el cliente. Relevamiento inicial de necesidades y toma de requerimientos.

- Semana 6. Segunda reunión con el cliente. Presentación del diseño, prototipos y alcance definitivo (DEMO).

- Semana 13. Tercera reunión con el cliente. Presentación de versión funcional del sistema.

Se acordó pasar un ejemplo (trabajos de este cuatrimestre de página web del IFTS 29).

También se habló de que en el próximo cuatrimestre podría retomarse la siguiente cohorte para realizar mejoras.

Requerimientos iniciales:

- Interacción entre redes sociales y el sites, vincular lo que suben en ig y Facebook en sites Google, que unifique todo sin que sea independiente, que puedan elegir: https://sites.google.com/bue.edu.ar/ifts-2-de-20

- Reglamento de los IFTS

- Flyer de la tecnicatura en emprendimiento gastronómicos

- Mejorar lo que se pueda. Que los alumnos pasen por el proceso también de ver qué se puede mejorar